Sistema de Gestión de evento de cumpleaños para Mascotas DogSitter Chile

Contenido

Ficha del documento	3

1.  Introducción (IE 1.2.1)	4

1.1. Propósito (IE 1.3.1)	4

1.2. Ámbito del Sistema (IE 1.3.1)	4

1.3. Visión General del Documento	5

2. Descripción General (IE 1.3.1)	5

2.1. Perspectiva del Producto (IE 1.3.1)	5

2.2. Funciones del Producto (IE 1.3.1)	6

2.3. Características de los Usuarios (IE 1.4.1)	6

3. Requisitos del Proyecto (IE 1.5.1)	7

3.1 Requisitos funcionales (IE 1.5.1)	7

3.2 Requisitos no funcionales (IE 1.5.1)	8

3.3.1 Requisitos de rendimiento	8

3.3.2 Seguridad	8

3.3.3 Otros Requisitos	9

4. Propuesta de Planificación (IE 3.2.1)	9

4.1 Definición del Equipo de Trabajo	9

5. Definición de Historias de Usuario	10

5.1 Historias de Usuario (IE 2.1.1	10

6. Definición del Product Backlog Priorizado (IE 2.3.1 Y 3.2.1)	13

6.1 Product Backlog Priorizado	13

7. Estimación de Esfuerzo de las Tareas (IE 2.4.1)	14

7.1 Estimación de Esfuerzo de las Tareas	14

8. Documentación de los eventos (IE 3.2.1)	16

8.1 Documentación de Sprint Planning.	16

8.2 Documentación de Sprint Daily. (IE 3.4.1)	16

8.3 Documentación de Sprint Review.	16

9. Diseño del software.	17

9.1 Modelos	17

10. Estándares de calidad y Plan de pruebas	18

# Ficha del documento

Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Javier Parra |  |
| Antonia Maripan |  |

# 1.  Introducción (IE 1.2.1)

En esta sección se proporcionará una introducción a todo el documento de Especificación de Requisitos. Consta de varias subsecciones: propósito, ámbito del sistema y visión general del documento.

## 1.1.	Propósito (IE 1.3.1)

El propósito de este documento es definir y especificar los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo e implementación del proyecto DOGSITTER, una plataforma integral de servicios para mascotas. Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, stakeholders y evaluadores del proyecto para proporcionar una guía clara sobre las funcionalidades, arquitectura (basada en microservicios) y expectativas generales del sistema.

## 1.2.	Ámbito del Sistema (IE 1.3.1)

En esta subsección:

•	Nombre del sistema: DOGSITTER.

•	El sistema permitirá conectar a dueños de mascotas con proveedores de servicios de cuidado, paseos y afines. Facilitará la gestión de usuarios (clientes y proveedores), publicación y búsqueda en un catálogo de servicios, gestión de reservas (operaciones) y publicación de eventos relacionados con mascotas. El sistema NO gestionará pasarelas de pago externas en esta primera fase ni envío de productos físicos.

•	Requisito de negocio: reducir errores operacionales y el tiempo de gestión de eventos mediante la digitalización de la cotización, planificación gastronómica, asignación de personal y seguimiento. Métrica de éxito: entregar un MVP funcional en 4 sprints de 1 semana, con al menos 5 casos de prueba validados en el módulo de ejecución. Visión del producto: ser la plataforma que transforma la organización manual de eventos para mascotas en un proceso automatizado, confiable y escalable.

## 1.3.	Visión General del Documento

El resto del documento se organiza de la siguiente manera: la sección 2 describe el contexto general del producto (perspectiva, funciones y usuarios); la sección 3 detalla los requisitos funcionales y no funcionales; la sección 4 presenta la propuesta de planificación y el equipo de trabajo; la sección 5 define las historias de usuario; la sección 6 presenta el Product Backlog priorizado; la sección 7 estima el esfuerzo de las tareas; la sección 8 documenta los eventos Scrum (Planning, Daily, Review); la sección 9 muestra el diseño del software mediante modelos UML; y la sección 10 describe los estándares de calidad y el plan de pruebas.

# 2.	Descripción General (IE 1.3.1)

En esta sección se describen los factores que afectan al producto DogSitter y a sus requisitos: su relación con otros sistemas, sus funciones principales y las características de los usuarios que lo utilizarán. Esto permite comprender el contexto antes de detallar los requisitos específicos en la sección 3.

Esta sección consta de tres subsecciones: Perspectiva del producto, Funciones del producto y Características de los usuarios.

## 2.1.	Perspectiva del Producto (IE 1.3.1)

DogSitter es un sistema nuevo, independiente, que reemplaza procesos manuales (WhatsApp, hojas de cálculo y libretas) actualmente usados por Dog Sitter Chile. Está compuesto por una arquitectura de microservicios (ms-usuarios, catalogo, service-eventos, operaciones) expuestos a través de un API Gateway (Spring Cloud Gateway), un Frontend web responsivo y una base de datos PostgreSQL por microservicio. El sistema se integra externamente con el canal de captación de clientes vía Instagram (@dogsitter.cl) y con la tienda online dogsitterchile.cl, aunque estas integraciones son de carácter informativo y no forman parte del alcance técnico del MVP. El sistema no depende de otros sistemas de software externos para operar; es autocontenido y se despliega mediante Docker Compose sobre un VPS Ubuntu Server 22.04 LTS.

## 2.2.	Funciones del Producto (IE 1.3.1)

Las funciones principales del sistema, organizadas por portal de usuario, son:
 • Portal Web Cliente: registrar solicitudes de eventos (especie, temática, fecha, lugar), seleccionar servicios gastronómicos, agendar fecha y lugar, recibir cotización automática estimada y recibir la minuta final del evento.
 • Portal Web Administrador: revisar y aprobar/rechazar solicitudes, asignar personal operativo, configurar detalles del evento (menú, decoración, horarios) y generar la agenda y minuta final.
 • Portal Web Staff (operativo): consultar la agenda de eventos asignados, marcar inicio/fin de turno, registrar incidencias en la bitácora y verificar la identidad del dueño/mascota en el control de acceso.
 • Motor de Cálculo (Sistema/Actor silencioso): calcular automáticamente el menú canino y humano según fórmulas definidas, validar la especie y la regla 1 adulto/mascota, asignar staff según ratios (coordinador fijo, monitores N/5, garzones N/10) y generar la minuta final consolidada.

## 2.3.	Características de los Usuarios (IE 1.4.1)

Los usuarios del sistema DogSitter no requieren conocimientos técnicos avanzados; se espera un nivel de alfabetización digital básico-medio, similar al necesario para usar redes sociales o aplicaciones de compra en línea. Se identifican cuatro tipos de usuario (actores):

 1. Cliente (Dueño/a de mascota): persona que organiza un evento de cumpleaños para su mascota. Sin conocimiento técnico requerido; interactúa mediante formularios web sencillos.
 2. Administrador (Organizador del evento): perfil de Dog Sitter Chile con experiencia operativa en eventos; gestiona aprobaciones, staff y configuración del evento desde un panel de administración.
 3. Personal Operativo (Staff): garzones, monitores caninos, animadores, técnico veterinario y personal de decoración/limpieza; usan el portal principalmente en terreno desde dispositivos móviles para consultar su agenda y marcar turno.
 4. Sistema (actor silencioso): componente automatizado que ejecuta cálculos, validaciones y generación de reportes sin intervención humana directa.

# 3.	Requisitos del Proyecto (IE 1.5.1)

## 3.1	Requisitos funcionales (IE 1.5.1)

R.1 – Registro de Solicitud de Evento (Administrador): El administrador puede visualizar todas las solicitudes de eventos ingresadas por los clientes, con sus datos completos (temática, fecha, especie, asistentes).

R.2 – Aprobación / Rechazo de Reservas: El administrador cambia el estado de la solicitud a Aprobado o Rechazado. Al aprobar se habilita la planificación; al rechazar se notifica al cliente.

R.3 – Configuración de Detalles del Evento: El administrador define y guarda menú, decoración y horarios del evento, vinculándolos a la orden de producción del evento aprobado.

R.4 – Asignación de Personal al Evento: El administrador selecciona y asigna personal disponible (garzones, animadores, monitor canino, técnico veterinario) al evento. La agenda del empleado se actualiza automáticamente.

R.5 – Registro de Solicitud por Cliente: El cliente ingresa los datos del evento (temática, fecha, especie, número de asistentes) mediante formulario web. Los datos se almacenan con estado Solicitado.

R.6 – Selección de Servicios del Evento: El cliente selecciona los servicios que desea (menú, decoración, entretenimiento) para armar el paquete a su medida, quedando vinculados a su solicitud.

R.7 – Agendamiento de Fecha y Lugar: El cliente elige fecha, hora y lugar del evento. El sistema valida disponibilidad y confirma el agendamiento, bloqueando la fecha si ya está ocupada.

R.8 – Recepción de Minuta Gastronómica: El cliente puede visualizar y descargar la minuta gastronómica final generada por el sistema, con el detalle de menú canino y humano confirmado.

R.9 – Cálculo Automático de Insumos: El sistema calcula automáticamente albóndigas, proteínas, torta (vegana, proteica o fría), finger food, sliders, tablas de picoteo y bebestibles según las fórmulas definidas por el equipo Dog Sitter Chile.

R.10 – Validación de Reglas de Asistencia: El sistema restringe la solicitud a una sola especie por evento y exige la proporción de 1 adulto humano por mascota asistente. Si no se cumple, bloquea el envío con mensaje de error.

R.11 – Consulta de Agenda de Eventos (Staff): El personal accede a su portal y visualiza los eventos asignados con detalle de fecha, hora, lugar, temática, menú y funciones específicas de su rol.

R.12 – Marcaje de Turno: El personal registra inicio y fin de jornada desde cualquier dispositivo web. El sistema almacena la hora exacta asociada al evento y al empleado correspondiente.

R.13 – Bitácora de Incidentes: El personal registra incidencias (conducta, salud, accidente) durante el evento. Las incidencias de salud generan alerta al técnico veterinario; el administrador consulta la bitácora post-evento.

R.14 – Generación de Minuta Final: El sistema compila los datos del evento ejecutado (menú, staff, incidentes, marcajes) y genera una minuta de seguimiento post-evento disponible para cliente y administrador.

## 3.2	Requisitos no funcionales (IE 1.5.1)

### 3.3.1	Requisitos de rendimiento

El sistema debe soportar la carga esperada para el early adopter Dog Sitter Chile durante el período de despliegue académico (1 mes): al menos 20 usuarios concurrentes entre clientes, administrador y personal operativo, y hasta 4 eventos simultáneos en distintas etapas de gestión.

El 95% de las solicitudes de cálculo de menú (canino y humano) deben resolverse en menos de 2 segundos. El 95% de las páginas del Portal Web Cliente deben cargar en menos de 3 segundos en una conexión móvil 4G estándar.

### 3.3.2	Seguridad

El sistema implementa autenticación y autorización mediante JWT (JSON Web Token) con roles diferenciados (cliente, administrador, staff), gestionados por el microservicio ms-usuarios con Spring Security. Los requisitos de seguridad incluyen:

−        Empleo de técnicas criptográficas: contraseñas almacenadas con hash (BCrypt) y comunicación vía tokens JWT firmados.

−      Registro de logs de actividad por microservicio para trazabilidad de solicitudes, aprobaciones y cambios de estado de los eventos.

−       Asignación de funcionalidades por rol: cada endpoint del API Gateway valida el rol del usuario autenticado antes de autorizar el acceso al microservicio correspondiente.

−    Restricción de comunicación entre módulos: los microservicios (usuarios, catálogo, eventos, operaciones) solo son accesibles a través del API Gateway; no exponen sus puertos directamente al exterior.

−   Comprobaciones de integridad: validación de especie única por evento y de la regla 1 adulto/mascota antes de persistir cualquier solicitud en la base de datos.

### 3.3.3	Otros Requisitos

R.15 – Plataforma exclusivamente web: el sistema opera en un entorno web responsivo (mobile-first) desarrollado con React.js + Tailwind CSS; no se desarrollan aplicaciones móviles nativas en el MVP.
 R.16 – Disponibilidad de nube y base de datos: despliegue en VPS Ubuntu Server 22.04 LTS (2 GB RAM, 2 vCPU, SSD), con Docker y Docker Compose, y PostgreSQL como motor de base de datos. La disponibilidad está garantizada por el período académico de 1 mes.
 R.17 – Sin pasarela de pagos: el sistema no integra módulos de cobro; el proceso de pago se gestiona externamente por Dog Sitter Chile.
 R.18 – Sin módulo de inventario: el motor de cálculo genera estimaciones de compra como referencia, sin descontar stock ni conectarse con proveedores.
 Documentación de API: todos los microservicios documentan sus endpoints mediante Swagger / OpenAPI 3.0.
 Control de versiones: el código fuente se gestiona íntegramente en GitHub, con contenerización mediante Docker Compose para facilitar la orquestación de los 5 componentes (gateway, ms-usuarios, catalogo, service-eventos, operaciones).

# 4. Propuesta de Planificación (IE 3.2.1)

## 4.1 Definición del Equipo de Trabajo

El equipo de trabajo se organiza bajo la metodología Scrum, con 4 Sprints de 1 semana cada uno (Mayo 2026). La estructura del equipo es la siguiente:

| Rol Scrum | Integrante | Responsabilidad Principal |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Javier Parra | Define el backlog, las reglas de negocio y las historias de usuario. |
| Scrum Master | Antonia Maripan | Facilita el proceso Scrum y asegura la entrega incremental. |

# 5. Definición de Historias de Usuario

## 5.1 Historias de Usuario (IE 2.1.1

Las historias de usuario se definieron en formato "Como [actor], quiero [acción], para [beneficio]", agrupadas según los 4 actores identificados: Cliente, Administrador, Personal Operativo (Staff) y el Sistema (actor silencioso/automatizado).

| ID | Actor | Historia de Usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Cliente | Como cliente, quiero registrar la solicitud de un evento indicando especie, temática, fecha y lugar. | Alta |
| HU02 | Cliente | Como cliente, quiero seleccionar los servicios gastronómicos (torta, pupcakes, albóndigas, menú humano). | Alta |
| HU03 | Cliente | Como cliente, quiero agendar fecha y lugar del evento y recibir confirmación del sistema. | Alta |
| HU04 | Cliente | Como cliente, quiero recibir una cotización automática estimada según el perfil de asistencia. | Media |
| HU05 | Cliente | Como cliente, quiero recibir la minuta final con el detalle completo del evento. | Media |
| HU06 | Administrador | Como administrador, quiero revisar las solicitudes de eventos pendientes y aprobar o rechazar reservas. | Alta |
| HU07 | Administrador | Como administrador, quiero asignar personal operativo (garzones, monitores caninos, decoradores) a cada evento. | Alta |
| HU08 | Administrador | Como administrador, quiero configurar los detalles del evento (menú, decoración, tipo de torta, horarios). | Alta |
| HU09 | Administrador | Como administrador, quiero que el sistema calcule automáticamente el menú canino y humano según el perfil de asistencia. | Alta |
| HU10 | Administrador | Como administrador, quiero gestionar la agenda del evento y generar la minuta final. | Media |
| HU11 | Staff | Como personal, quiero consultar la agenda de eventos que tengo asignados. | Alta |
| HU12 | Staff | Como personal, quiero marcar el inicio y fin de mi turno de servicio desde el sistema. | Media |
| HU13 | Staff | Como personal, quiero registrar incidencias ocurridas durante el evento en la bitácora. | Media |
| HU14 | Staff | Como personal, quiero verificar la identidad de cada mascota y su dueño responsable en el control de acceso. | Alta |
| HU15 | Sistema | El sistema calcula automáticamente albóndigas según tamaño: pequeño x2, mediano x3, grande x4 unidades. | Alta |
| HU16 | Sistema | El sistema calcula el menú humano: finger food x3/persona, sliders a 0.04 kg/ud, bebestibles según tipo. | Alta |
| HU17 | Sistema | El sistema valida que todos los asistentes sean de la misma especie que el cumpleañero. | Alta |
| HU18 | Sistema | El sistema asigna staff automáticamente: 1 coordinador fijo, monitores caninos (N/5), garzones (N/10). | Alta |
| HU19 | Sistema | El sistema genera la minuta final consolidada con insumos, staff y reporte del evento. | Media |

# 6. Definición del Product Backlog Priorizado (IE 2.3.1 Y 3.2.1)

## 6.1 Product Backlog Priorizado

El Product Backlog se priorizó según el valor entregado al negocio (early adopter Dog Sitter Chile) y se organizó en 5 épicas distribuidas en 4 sprints de 1 semana, gestionadas mediante un tablero Trello (columnas: Épicas, Por Hacer, En Progreso, Testing, Terminado).

| Épica | Nombre | Historias / Entregables | Sprint | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | Preparación Ambiente de Desarrollo | Modelamiento UML, diseño inicial, configuración VPS + Docker, motor de base de datos | Sprint 1 | Alta | Terminado |
| E1 | Portal Web – Cliente | Diseño de vistas, formulario de solicitud de evento, validación de especie y regla 1 adulto/mascota | Sprint 2 | Alta | En Progreso |
| E2 | Motor de Cálculo Gastronómico | Algoritmo menú canino, algoritmo menú humano y bebestibles, bolsa sorpresa, cotización estimada automática | Sprint 3 | Alta | Por Hacer |
| E3 | Panel Administrador | Bandeja de solicitudes, asignación automática de staff, planificador de agenda, consolidación de costos | Sprint 3-4 | Alta | Por Hacer |
| E4 | Portal Web – Staff Operativo | Vista de agenda y marcaje de turnos, control de acceso, bitácora de incidentes y minuta final | Sprint 4 | Alta | Por Hacer |

# 7. Estimación de Esfuerzo de las Tareas (IE 2.4.1)

## 7.1 Estimación de Esfuerzo de las Tareas

La estimación de esfuerzo de las tareas se realizó mediante la técnica de Planning Poker, utilizando la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13) en puntos de historia. A continuación, se detalla la estimación de las tareas que conforman cada épica del Product Backlog:

| Tarea | Descripción | Sprint | Puntos (Fibonacci) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0-T1 | Modelamiento UML y diseño inicial | Sprint 1 | 5 | Terminado |
| E0-T2 | Contratar servicios VPS | Sprint 1 | 2 | Terminado |
| E0-T3 | Configurar e implementar servicios VPS | Sprint 1 | 5 | En Progreso |
| E0-T4 | Implementar motor de base de datos | Sprint 1 | 5 | Terminado |
| E1-T1 | Diseño de vistas web – cliente | Sprint 2 | 8 | En Progreso |
| E1-T2 | Formulario de solicitud de evento | Sprint 2 | 8 | En Progreso |
| E1-T3 | Validación de especie y regla 1 adulto/mascota | Sprint 2 | 5 | Por Hacer |
| E2-T1 | Algoritmo menú canino | Sprint 3 | 8 | Por Hacer |
| E2-T2 | Algoritmo de menú humano y bebestibles | Sprint 3 | 8 | Por Hacer |
| E2-T3 | Lógica de bolsa sorpresa y juguetes | Sprint 3 | 3 | Por Hacer |
| E2-T4 | Cotización estimada automática | Sprint 3 | 5 | Por Hacer |
| E3-T1 | Bandeja de entrada y gestión de reservas | Sprint 3-4 | 5 | Por Hacer |
| E3-T2 | Algoritmo de asignación automática de staff | Sprint 4 | 8 | Por Hacer |
| E3-T3 | Planificador de agenda oficial | Sprint 4 | 5 | Por Hacer |
| E3-T4 | Consolidación de costos y presupuesto real | Sprint 4 | 5 | Por Hacer |
| E4-T1 | Vista de agenda y marcaje de turnos | Sprint 4 | 5 | Por Hacer |
| E4-T2 | Módulo de control de acceso | Sprint 4 | 3 | Por Hacer |
| E4-T3 | Bitácora de incidentes y generación de minuta final | Sprint 4 | 8 | Por Hacer |

# 8. Documentación de los eventos (IE 3.2.1)

## 8.1 Documentación de Sprint Planning.

En la reunión de Sprint Planning del Sprint 1 (Mayo 2026) el equipo definió como objetivo preparar el ambiente de desarrollo: modelar los diagramas UML (Casos de Uso, Actividades, Clases y MER), contratar y configurar el VPS con Docker, e implementar el motor de base de datos en PostgreSQL. El Product Owner (Valentina Núñez) priorizó la épica E0 como bloqueante para el resto del proyecto, y el Scrum Master (Javier Parra) acordó con el equipo de desarrollo (Luis Grossolli, Yuliana Calvucura y Catalina Salinas) el compromiso de cerrar las 4 tareas de la épica E0 (E0-T1 a E0-T4) antes del cierre del sprint. Se acordó además iniciar en paralelo el diseño de las vistas del Portal Web Cliente (E1) para no perder tiempo entre sprints.

## 8.2 Documentación de Sprint Daily. (IE 3.4.1)

Las reuniones diarias (Daily Standup) se realizaron de forma breve (máximo 15 minutos) utilizando el tablero Trello del proyecto (columnas: Épicas, Por Hacer, En Progreso, Testing, Terminado) como apoyo visual tipo Kanban. Cada integrante respondió las tres preguntas clásicas: qué hizo ayer, qué hará hoy y si existen impedimentos. Durante el Sprint 2, por ejemplo, se reportó el avance simultáneo de las tarjetas E0-T3 (Configurar e implementar servicios VPS), E1-T1 (Diseño de vistas web – cliente) y E1-T2 (Formulario de solicitud de evento), todas visibles en la columna "En Progreso" del tablero. Los principales impedimentos reportados se relacionaron con la configuración de credenciales del VPS y la definición final del formato del formulario de solicitud, resueltos en coordinación directa entre el Scrum Master y los developers involucrados.

## 8.3 Documentación de Sprint Review.

En la reunión de Sprint Review de cierre del Sprint 1, el equipo demostró al Product Owner las tareas completadas de la épica E0: los diagramas UML y el diseño inicial (E0-T1), la contratación (E0-T2) y el motor de base de datos implementado en PostgreSQL (E0-T4), quedando la configuración final del VPS (E0-T3) en progreso hacia el Sprint 2. Como mejoras sugeridas, el Product Owner solicitó reforzar la validación de la regla "1 adulto responsable por mascota" como requisito crítico a incorporar tempranamente en el Sprint 2 (E1-T3), y el equipo de desarrollo propuso adelantar el diseño de las vistas del cliente en paralelo a la finalización de la infraestructura, para optimizar el tiempo disponible en las 4 semanas del proyecto.

## 9. Diseño del software.

Los siguientes modelos UML documentan el diseño del sistema DogSitter: el Diagrama de Casos de Uso general, los Diagramas de Actividades de los escenarios clave (cliente y administrador), el Diagrama de Clases, el Diagrama de Base de Datos (MER), el Diagrama de Componentes por capas y el Diagrama de Infraestructura de Servicios.

### 9.1 Modelos

Modelo relacional (MER)

## 10. Estándares de calidad y Plan de pruebas

Estándares de calidad: el proyecto sigue las convenciones de nomenclatura de Java/Spring Boot (paquetes en minúscula, clases en PascalCase) para el backend, y componentes HTML/CSS semánticos para el frontend. La documentación de la API se mantiene actualizada mediante Swagger/OpenAPI 3.0 en cada microservicio (ms-usuarios, catalogo, service-eventos, operaciones). El control de versiones se realiza en GitHub con commits descriptivos por tarea (ej. "E1-T3 Validación especie y regla 1 adulto/mascota"), y el despliegue se estandariza mediante Docker Compose para asegurar entornos reproducibles.

Plan de pruebas: se aplican pruebas unitarias en el backend (por ejemplo, CatalogoServiceTest.java y GatewayApplicationTests.java ya presentes en el repositorio), orientadas a validar la lógica de negocio del motor de cálculo gastronómico (fórmulas de albóndigas, tortas, finger food, sliders y bebestibles) y las reglas de validación (especie única y 1 adulto/mascota). Adicionalmente, se contempla:
 • Pruebas de integración entre microservicios a través del API Gateway.
 • Pruebas funcionales manuales sobre los tres portales (Cliente, Administrador, Staff), verificando el flujo completo: solicitud → aprobación → asignación de staff → ejecución → minuta final.
 • Al menos 5 casos de prueba validados en el módulo de ejecución (control de acceso, bitácora, marcaje de turno y minuta final), conforme al objetivo específico definido para el Sprint 4.
 • Verificación de la documentación Swagger de cada microservicio como criterio de aceptación técnica antes del cierre de cada sprint.